Week

50

|

11

december

2023

tot en met

15

december

20

23

Uitgevoerde w

erkzaamheden week

50

:

-

Woningen aansluiten op

de

nieuw aangelegde hoofdriolering en aanbrengen

van

uitleggers voor nieuw

te plaatsen straatkolken.

-

Plaatsen

en aansluiten

nieuwe straatkolken

.

Deze zijn geplaatst tot aan de kruising met de Kerkring.

-

Grondwerk cunet en aanbrengen fundering van menggranulaat

.

-

Gehele Poststraat is nu voorzien van nieuwe fundering tot kruising met Kerkring

.

Geplande w

erkzaamheden week

5

1

:

-

Klaarleggen

zandbed

voor

aanbrengen

straatwerk en kantopsluitingen

.

-

Aanbrengen bestrating en kantopsluitingen.

-

Opladen en afvoeren grond depot parking

sportvelden.

Week

50

|

11

december

2023

tot en met

15

december

20

23

Uitgevoerde w

erkzaamheden week

50

:

-

Woningen aansluiten op

de

nieuw aangelegde hoofdriolering en aanbrengen

van

uitleggers voor nieuw

te plaatsen straatkolken.

-

Plaatsen

en aansluiten

nieuwe straatkolken

.

Deze zijn geplaatst tot aan de kruising met de Kerkring.

-

Grondwerk cunet en aanbrengen fundering van menggranulaat

.

-

Gehele Poststraat is nu voorzien van nieuwe fundering tot kruising met Kerkring

.

Geplande w

erkzaamheden week

5

1

:

-

Klaarleggen

zandbed

voor

aanbrengen

straatwerk en kantopsluitingen

.

-

Aanbrengen bestrating en kantopsluitingen.

-

Opladen en afvoeren grond depot parking

sportvelden.